# BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

Robust Online Lanelet-Level HD Map Construction

(File CHUNG cho B0 → B1 → B2 → B3… — cập nhật sau MỖI lần bạn chạy script)

Hướng dẫn chạy lệnh: phenikaa/docs/CHAY_B1_B2.md

Sửa đường dẫn: khối CONFIG trong scripts/run_b1_eval.py, run_b2_eval.py

## Cách dùng file báo cáo này

• Đây là báo cáo CHUNG cả quá trình — không chỉ riêng B1.

• Sau mỗi lần chạy: python scripts/run_b1_eval.py (hoặc run_b2_eval.py) → số tự ghi vào bảng Word.

• Không xóa mục cũ; chỉ bổ sung số liệu và ngày chạy mới.

## 1. Mục tiêu đề tài

Xây dựng bản đồ làn đường (vector) từ đa camera + LiDAR, hướng tới Phenikaa (Việt Nam). Trước khi chạy trên VN, dùng nuScenes (có đáp án làn) để lấy trọng số .pth và chấm mAP (B1, B2).

## 2. Hai bộ dữ liệu — đừng nhầm

Số mAP B1/B2 KHÔNG phải điểm trên đường Việt Nam.

| Kiểu | Dữ liệu | Có đáp án làn? | Dùng để làm gì |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Công khai | nuScenes mini | CÓ | Chấm mAP (B1, B2) |
| B — Thực địa VN | Phenikaa RESIDENTIAL | CHƯA | Calib B0, chạy thử B3 |

## 3. Bảng tiến độ

| Bước | Nội dung | Dataset | Đầu ra | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B0 | Kiểm tra calib Phenikaa | Phenikaa | Ảnh chiếu LiDAR | ĐÃ XONG |
| B1 | Baseline chỉ camera | nuScenes mini | e1_camera/ | ĐÃ CHẠY 2026-08-30 19:30 |
| B2 | Camera + LiDAR | nuScenes mini | e2_fusion/ | ĐÃ CHẠY 2026-08-30 19:31 |
| B3 | Chạy thử Phenikaa | Phenikaa + .pth | phenikaa_vis/ | Chưa |
| B4–B7 | Ablation / Pose / prior | nuScenes / Phenikaa | LO_TRINH.md | Sau |

## 4. B0 — Calib Phenikaa (đã làm)

Env: conda phenikaa

Tutorials: 05_load_pointcloud_information.py → 11_all_things.py

Kết luận: điểm LiDAR + box khớp ảnh → calib OK

Hình: outputs/phenikaa_vis/tutorials/…/projected_point&box_grid.jpg

## 5. B1 — Chỉ camera (MapTRv2) trên nuScenes mini

Ý nghĩa: “Chỉ nhìn camera thì đoán làn tốt đến đâu?” (trên tập CÓ đáp án).

### 5.1. Lệnh bạn tự chạy

cd phenikaa

python scripts/run_b1_eval.py       ← chấm mAP

python scripts/xem_ket_qua.py b1    ← xem lại 4 số

python scripts/run_b1_vis.py        ← vẽ hình (tuỳ chọn)

Sửa đường dẫn: scripts/run_b1_eval.py (khối CONFIG)

Log: outputs/nusc_eval/e1_camera/eval_log.txt

Config / ckpt: xem CONFIG trong scripts/run_b1_eval.py

### 5.2. Bảng số B1 — ĐIỀN SAU KHI CHẠY

Lấy 4 số cuối log (divider / ped_crossing / boundary / map). Cột Tham chiếu = lần chạy trước.

Ngày chạy B1 (lần gần nhất): 2026-08-18 08:38

| Lớp | AP của bạn (điền) | Tham chiếu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| divider | 0.883 | 0.883 | Vạch phân làn |
| ped_crossing | 0.927 | 0.927 | Lối đi bộ |
| boundary | 0.599 | 0.599 | Mép đường |
| mAP | 0.803 | 0.803 | Trung bình 3 lớp |

### 5.3. Hình B1

PRED_MAP_plot.png = model đoán

GT_fixednum_pts_MAP.png = đáp án

surroud_view.jpg = 6 camera

### 5.4. Kết luận B1 (viết sau khi xem số + hình)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

## 6. B2 — Camera + LiDAR trên nuScenes mini

Ý nghĩa: “Thêm LiDAR có giúp (nhất là mép đường) không?” — cùng mini val như B1.

### 6.1. Lệnh bạn tự chạy

cd phenikaa

python scripts/run_b2_eval.py

python scripts/xem_ket_qua.py b2

Log: outputs/nusc_eval/e2_fusion/eval_log.txt

Config / ckpt: CONFIG trong scripts/run_b2_eval.py

### 6.2. Lưu ý kiến trúc (ghi đúng trong báo cáo)

B1 = MapTRv2 chỉ camera (trọng số official).

B2 = MapTR-tiny fusion camera+LiDAR (trọng số official).

Hai model khác nhau một chút → so sánh hợp lệ về hướng đề tài, nhưng KHÔNG nói “chỉ khác mỗi cảm biến”.

### 6.3. Bảng số B2 — ĐIỀN SAU KHI CHẠY

Ngày chạy B2 (lần gần nhất): 2026-08-18 08:38

| Lớp | AP B2 (điền) | Tham chiếu | AP B1 (điền) | Δ B2−B1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| divider | 0.468 | 0.849 | 0.883 | -0.415 |
| ped_crossing | 0.360 | 0.920 | 0.927 | -0.567 |
| boundary | 0.135 | 0.634 | 0.599 | -0.464 |
| mAP | 0.321 | 0.801 | 0.803 | -0.482 |

### 6.4. Kết luận B2

Ví dụ: mAP gần bằng B1 / boundary tăng hoặc giảm → ý nghĩa với đề tài camera+LiDAR.

……………………………………………………………………………………

## 7. Việc tiếp theo

B3: mang .pth sang Phenikaa — xem hình làn VN (không có mAP vì chưa có GT làn). Chi tiết: docs/LO_TRINH.md

## 8. Phụ lục đường dẫn

| Mục | Path |
| --- | --- |
| Sửa tham số | scripts/run_b1_eval.py, run_b2_eval.py (khối CONFIG) |
| Hướng dẫn chạy | docs/CHAY_B1_B2.md |
| Báo cáo (file này) | docs/BAO_CAO_QUA_TRINH_B0_B1.docx |
| Kết quả B1 | outputs/nusc_eval/e1_camera/ |
| Kết quả B2 | outputs/nusc_eval/e2_fusion/ |
| Code MapTR | third_party/MapTR/ |
| Data nuScenes | data/nuscenes/raw/ |

[2026-08-18 08:38] B1: divider=0.883, ped=0.927, boundary=0.599, mAP=0.803

[2026-08-18 08:38] B2: divider=0.849, ped=0.920, boundary=0.634, mAP=0.801

[2026-08-18 16:18] B1: divider=0.883, ped=0.927, boundary=0.599, mAP=0.803

[2026-08-30 19:30] B1: divider=0.883, ped=0.927, boundary=0.599, mAP=0.803

[2026-08-30 19:31] B2: divider=0.468, ped=0.360, boundary=0.135, mAP=0.321